### АДМИНИСТРАЦИЯ РОЩИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА СЕРДОБСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| от | 02.02.2021 | № | 13 |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Рощино |  |  |  |

О внесении изменений в  муниципальную  программу  Рощинского сельсовета Сердобского района Пензенской области  «Устойчивое развитие муниципального образования Рощинский сельсовет Сердобского района Пензенской области на 2019-2023 годы», утвержденную постановлением Администрации Рощинского сельсовета Сердобского района Пензенской области от 25.12.2020  № 118

В соответствии с постановлениями администрации Рощинского сельсовета Сердобского района Пензенской области от 30.11.2015 № 70.1 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Рощинского сельсовета Сердобского района Пензенской области, Положения об оценке эффективности реализации муниципальной программы Рощинского сельсовета Сердобского района Пензенской области», от 25.12.2020 № 117 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Рощинского сельсовета Сердобского района Пензенской области» для формирования бюджета Рощинского сельсовета Сердобского района Пензенской области на 2021 год, руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), ст. 23 Устава Рощинского сельсовета Сердобского района Пензенской области,

Администрация Рощинского сельсовета Сердобского района

Пензенской области постановляет:

1. Внести в муниципальную программу Рощинского сельсовета Сердобского района Пензенской области «Устойчивое развитие муниципального образования Рощинский сельсовет Сердобского района Пензенской области на 2019-2023 годы» (далее Программа), утвержденную постановлением Администрации Рощинского сельсовета Сердобского района Пензенской области от 25.12.2020 № 118  следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирования муниципальной Программы» изложить в новой редакции:

«

| 1. Объемы и источники финансирования муниципальной Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 19393,923 тыс. рублей (бюджет Рощинского сельсовета 16502,307 тыс.руб., бюджет Пензенской области 2891,616 тыс.руб.) в том числе по годам 2019 год – 3119,974 тыс. рублей; 2020 год – 4331,944 тыс. рублей; 2021 год – 4585,532 тыс. рублей; 2022 год - 4762,024 тыс. рублей; 2023 год – 2594,449 тыс. рублей в том числе: Бюджет Рощинского сельсовета Бюджет Пензенской области 2019 год – 3119,974 тыс. рублей; 0,000 тыс.рублей; 2020 год – 4331,944 тыс. рублей; 0,000 тыс.рублей; 2021 год – 3943,916 тыс. рублей; 641,616 тыс.рублей; 2022 год - 2512,024 тыс. рублей; 2250,000 тыс.рублей; 2023 год – 2594,449 тыс. рублей Ресурсное обеспечение программы осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой и утвержденных Комитетом местного самоуправления Рощинского сельсовета на очередной финансовый год и плановый период. |
| --- | --- |

»

- 1.2. Пункт 10 «Подпрограмма «Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории Рощинского сельсовета  Сердобского района Пензенской области» изложить в новой редакции:

- «10. Подпрограмма

- «Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории Рощинского сельсовета  Сердобского района Пензенской области»

- ПАСПОРТ

- подпрограммы «Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории Рощинского сельсовета  Сердобского района Пензенской области»

| Наименование подпрограммы | - « Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории Рощинского сельсовета Сердобского района Пензенской области » |
| --- | --- |
| Разработчик подпрограммы | - Администрация Рощинского сельсовета Сердобского района Пензенской области |
| Цели и задачи подпрограммы | Основные цели Программы: - развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Рощинский сельсовет»; - повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Рощинского сельского поселения - создание комфортных условий проживания и отдыха населения; - удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего на территории муниципального образования Рощинский сельсовет Сердобского района Пензенской области; Основными задачами подпрограммы являются: - организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения; - грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности. |
| Основные целевые индикаторы подпрограммы | - уровень износа коммунальной инфраструктуры. - уровень благоустроенности поселения (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелёными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками). |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2019-2023 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Объем средств, необходимый для финансирования подпрограммы, составляет на 2019 – 2023 годы 4804,498 тыс. рублей (бюджет Рощинского сельсовета 1912,882 тыс.руб., бюджет Пензенской области 2891,616 тыс.руб.) в том числе по годам: Бюджет Рощинского сельсовета Бюджет Пензенской области 2019 год – 449,307 тыс. рублей; 0,000 тыс.рублей; 2020 год - 877,017 тыс. рублей; 0,000 тыс.рублей; 2021 год – 413,062 тыс. рублей; 641,616 тыс.рублей; 2022 год – 114,142 тыс. рублей; 2250,000 тыс.рублей 2023 год – 59,354 тыс. рублей. 0,000 тыс.рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | в результате реализации подпрограммы к 2023 году предполагается: Определение перспективы улучшения благоустройства муниципального образования «Рощинский сельсовет». Создание условий для работы и отдыха жителей поселения. Привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему селу, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования «Рощинский сельсовет» |

10.1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Деятельность организаций, предоставляющих коммунальные услуги, характеризуется низким качеством, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды. Причиной возникновения этих проблем является высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость.

Инфраструктура водоснабжения и водоотведения в Рощинском сельском поселении на протяжении ряда лет недостаточно финансировалась, вследствие чего ее технический уровень значительно отстал от потребностей настоящего времени.

В состав Рощинского сельского поселения входят два населенных пункта – с.Рощино и п.Октябрьский. На территории  Рощинского сельсовета эксплуатируется  8,1 км. водопроводных сетей.  На сегодняшний день деятельность коммунального комплекса  Рощинского сельсовета характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры, низким качеством предоставления коммунальных услуг. Высокая степень физического износа водопроводных сетей и оборудования приводит к частым авариям. Водопроводные и канализационные сети требуют капитального ремонта, а выходящее из строя оборудование – замены. Кроме того, изношенность сетей отрицательно сказывается на качестве и составе питьевой воды. Все эти показатели обуславливают необходимость снижения уровня износа объектов коммунального хозяйства.

Электроснабжение потребителей Рощинского сельского поселения осуществляет ООО «ТНС Энерго Пенза».

Потребители отапливаются посредством индивидуального газового отопления.

На сегодняшний день состояние объектов коммунальной инфраструктуры поселения характеризуется высокой степенью износа основного и вспомогательного оборудования.

В создавшихся условиях вопросы технической политики, внедрения новых технологий и материалов, энергосбережения отодвигаются на последний план. Основной задачей коммунального комплекса становится обеспечение минимально необходимой устойчивости. Основная причина недостаточного финансирования ремонтных работ и модернизации оборудования состоит в том, что тарифы на коммунальные ресурсы являются экономически обоснованными отчасти формально. Амортизационные отчисления занижены из-за отсутствия реальной оценки имущества, в тарифах не в полном объеме учитываются затраты на эксплуатацию значительного числа объектов. Отсутствие обоснованной программы развития коммунальной инфраструктуры поселения не позволяет рассчитывать на инвестиционную составляющую. Но главный фактор, не позволяющий установить действительно экономически обоснованные тарифы, - низкий уровень доходов населения.

Коммунальный комплекс ежегодно требует увеличения  денежных средств для своего функционирования. Параллельно с этим обостряются негативные тенденции - рост степени износа основных фондов, числа аварийных ситуаций и инцидентов, платежей потребителей за коммунальные услуги. Стало очевидным, что нормализация ситуации невозможна без изменения традиционных подходов, сложившихся в коммунальном комплексе поселения и опирающихся на бюджетное финансирование. Повышение уровня и качества жизни населения Рощинского сельского поселения являются приоритетными социально-экономическими задачами развития  сельского поселения,  формирование  современной  сельской инфраструктуры  и благоустройство  мест  общего  пользования  территории  поселения -  важная социальная задача.

Общая площадь территории Рощинского сельсовета составляет 15382,04 га, в том числе земли населённых пунктов -394,0 га.

Содержание  и  благоустройство территории   сельского поселения осуществляется   собственниками   и   пользователями земельных   участков  в  соответствии   с   установленными   требованиями.

Ежегодные   мероприятия   по   благоустройству   территории  сельского поселения, осуществляемые   за   счет   финансовых   средств   бюджета   муниципального образования, недостаточны    и не решают накопившихся проблем в данной сфере.

В   сельском поселении   имеются   жилые дома, признанные непригодными для проживания, подлежат сносу, мусор от   разборки  –  вывозу.

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют  неудовлетворительное состояние. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, подсадка саженцев. Причин такого положения много и, прежде всего, в  отсутствии штата рабочих по благоустройству в МО «Рощинский сельсовет», недостаточном участии в этой работе жителей муниципального образования, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно муниципальным заказом.

- Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы,  должны быть согласованы между собой.

На территории Рощинского сельсовета  находится 1 гражданское кладбище. Оно требует постоянного ухода. Для поддержания кладбища в нормальном состоянии необходимо организовывать подвоз песка, устанавливать ограждения. Отсутствие техники у администрации Рощинского сельсовета и нерегулярный вывоз мусора приводит к тому, что на территории кладбищ скапливается мусор.

Проблема слабой освещенности улиц  населенных пунктов особенно остро проявляется в осенне-зимний период, когда продолжительность светового дня уменьшается до нескольких часов в сутки. В этот период увеличивается число преступлений, несчастных  случаев,  связанных  с отсутствием должного освещения на улицах села.

Прогноз   развития   указанных   направлений   в   данной   сфере   в   целях решения основных проблем.

Проблема содержания территорий поселения, объектов озеленения и  благоустройства  в   поселения  требует  планирования  в  среднесрочной  перспективе, системного подхода, решения организационных задач и может  быть решена только за счет бюджетного финансирования.

Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений,  устранения  аварийных  ситуаций,  придания  зеленым насаждениям надлежащего облика требуется своевременное проведение работ по  сносу,  омоложению  зеленых  насаждений  на  территории  населенных пунктов поселения.

Для   развития сохранения  ритуальных традиций необходимо обеспечение соблюдения санитарных и  экологических требований к содержанию мест захоронения, осуществление благоустройства   их   территорий,  уход   и   санитарное   содержание   зеленых насаждений, так  как культура похорон является частью общей культуры общества.

Надежная  система  уличного  освещения  способствует  улучшению ориентации  и  безопасности  движения  на  дорогах, благоприятно  влияет  на  формирование  образа  села,  повышает  эстетические свойства  сельского  пейзажа,  позволяет  расширить  временные  границы  для отдыха населения и получения услуг.

В   результате   реализации   подпрограммы   планируется

обеспечить   надлежащее   содержание  территорий поселения,  объектов благоустройства и озеленения, кладбищ и уличного освещения в поселении.

10.2.Цели и задачи подпрограммы.

Основные цели Программы:

-  развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Рощинский сельсовет»;

- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Рощинского сельского поселения;

- совершенствование системы комплексного благоустройства  и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Рощинский сельсовет»;

- создание комфортных условий проживания и отдыха населения;

- удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего  на территории муниципального образования Рощинский сельсовет Сердобского района Пензенской области.

Основными задачами подпрограммы являются:

-  организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения.

10.3. Основные мероприятия по реализации подпрограммы.

Перечень мероприятий по подпрограмме с указанием исполнителей, сроков их исполнения, источников финансирования и показателей результатов  мероприятий по годам приведен  в приложении № 1 к муниципальной Программе.

- 10.4.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы.

Ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой и утвержденных Комитетом местного самоуправления Рощинского сельсовета на очередной финансовый год и плановый период.

Объем средств местного бюджета, необходимый для финансирования подпрограммы, составляет на 2019 – 2023 годы 4804,498 тыс. рублей (бюджет Рощинского сельсовета 1912,882 тыс.руб., бюджет Пензенской области 2891,616 тыс.руб.), в том числе по годам:

Бюджет Рощинского сельсовета       Бюджет Пензенской области

2019 год –  449,307 тыс. рублей; 	0,000 тыс.рублей;

2020 год -   877,017  тыс. рублей;	0,000 тыс.рублей;

2021 год –  413,062  тыс. рублей;	641,616 тыс.рублей;

2022 год –  114,142  тыс. рублей;	2250,000 тыс.рублей

2023 год –  59,354 тыс. рублей.	                     0,000 тыс.рублей

- Указанные расходы подлежат ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.»

1.3. Пункт 8 «Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог на территории Рощинского сельсовета Сердобского района Пензенской области» изложить в новой редакции:

«8. Подпрограмма

«Развитие сети автомобильных дорог на территории Рощинского сельсовета

Сердобского района Пензенской области»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог на территории Рощинского сельсовета Сердобского района Пензенской области»

| Наименование подпрограммы | - «Развитие сети автомобильных дорог на территории Рощинского сельсовета» |
| --- | --- |
| Разработчик подпрограммы | - Администрация Рощинского сельсовета Сердобского района Пензенской области |
| Цели и задачи подпрограммы | Основные цели подпрограммы: - развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры Основными задачами подпрограммы являются: -поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дороги |
| Основные целевые индикаторы подпрограммы | - сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги; - увеличение протяженности внутрипоселковых дорог с твердым покрытием до 100% |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2019-2023 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования по подпрограмме с 2019 по 2023 годы составляет 5408,455 тыс. рублей Объемы финансирования по годам: 2019 год – 853,149 тыс. рублей; 2020 год - 1230,375 тыс. рублей; 2021 год – 1637,931 тыс. рублей; 2022 год – 816,000 тыс. рублей; 2023 год – 871,000 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги - увеличение протяженности внутрипоселковых дорог с твердым покрытием до 100% |

8.1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы

В настоящее время протяженность улично-дорожной сети муниципального образования «Рощинский сельсовет» – 24,500 км.

Автомобильные  дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

содержание автомобильных дорог  - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

капитальный ремонт автомобильной дороги  - комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги, не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

8.2.Цели и задачи подпрограммы.

Основные цели подпрограммы:

-   развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры .

Основными задачами подпрограммы являются:

- -  предупреждение опасного поведения участников дорожного движения на автомобильных дорогах Рощинского сельского поселения.

- 8.3. Основные мероприятия по реализации подпрограммы.

Перечень мероприятий по подпрограмме с указанием исполнителей, сроков их исполнения, источников финансирования и показателей результатов  мероприятий по годам приведен  в приложении № 1 к муниципальной Программе.

- 8.4.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы.

Ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой и утвержденных Комитетом местного самоуправления Рощинского сельсовета на очередной финансовый год и плановый период.

2022 год –  816,000  тыс. рублей;

Общий объем финансирования по подпрограмме с 2019 по 2023 годы составляет    5408,455 тыс. рублей

Объемы финансирования по годам:

2019 год –  853,149  тыс. рублей;

2020 год  -  1230,375  тыс. рублей;

2021 год –  1637,932  тыс. рублей;

- 2023 год – 871,000 тыс. рублей.»

1.4.  Приложение № 1 к муниципальной Программе «Устойчивое развитие муниципального образования Рощинский сельсовет Сердобского района Пензенской области на 2019-2023 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Рощинские вести» и разместить на официальном сайте Администрации Рощинского сельсовета Сердобского района Пензенской области    в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Администрации Рощинского сельсовета Сердобского района Пензенской области.

Глава Администрации Рощинского сельсовета

Сердобского района Пензенской области                                                                     М.С.Брюханов

Приложение

к постановлению Администрации

Рощинского сельсовета Сердобского района

Пензенской области

от 02.02.2021 № 13

«Приложение № 1

к муниципальной Программе

«Устойчивое развитие

муниципального образования

Рощинский сельсовет

Сердобского района Пензенской области

на 2019-2023 годы»

Основные мероприятия по реализации муниципальной Программы

«Устойчивое развитие муниципального образования Рощинский сельсовет Сердобского района Пензенской области на 2019-2023 годы»

| N | Цели, задачи, мероприятия Программы | Исполнитель мероприятия Программы | Срок реализации мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Показатели результата мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Финансовые средства, всего | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | ОБ |  | МБ |  |  |
| 1. | Подпрограмма № 1 "Обеспечение безопасности проживания населения Рощинского сельсовета Сердобского района Пензенской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: Предупреждение террористических и экстремистских проявлений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . | Задача: Усиление антитеррористической защищенности объектов образования, здравоохранения, социального обслуживания населения, культуры, спорта и объектов с массовым пребыванием граждан. Проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие "Укрепление антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие : Приобретение символики, наглядной агитации, замков, решёток на окна" | Администрация Рощинского сельсовета Сердобского района Пензенской области | Итого, в т.ч. | 22,878 | 0 | 0 | 22,878 |  | 0 | 100% |
|  |  |  | 2019 год | 4,000 |  |  | 4,000 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 год | 9,878 |  |  | 9,878 |  |  |  |
|  |  |  | 2021 год | 3,000 |  |  | 3,000 |  |  |  |
|  |  |  | 2022 год | 3,000 |  |  | 3,000 |  |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 3,000 |  |  | 3,000 |  |  |  |
| 1.1.2 | Проведение профилактических встреч с населением с. Рощино на тему: недопущение совершения террористических актов и экстремистской деятельности | Администрация Рощинского сельсовета Сердобского района Пензенской области | Итого, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Вовлечение в работу по профилактике терроризма и экстремизма не менее 50 человек, представляющих органы местного самоуправления, общественные формирования и населения в целом |
|  |  |  | 2019 год | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 2020 год | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 2021 год | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 2022 год | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| 1.1.3 | Проведение бесед, классных мероприятий в образовательных учреждениях, на предприятиях, в Доме культуры, библиотеке по вопросам профилактики экстремизма, ксенофобии, информационной безопасности | Администрация Рощинского сельсовета Сердобского района Пензенской области | Итого, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Вовлечение в работу по профилактике экстремизма, ксенофобии, информационной безопасности не менее 200 человек населения в целом |
|  |  |  | 2019 год | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 год | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 год | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Обследование технической укрепленности многоквартирных домов | Администрация Рощинского сельсовета Сердобского района Пензенской области | Итого, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Обследование 100 % многоквартирных домов с целью проверки их технической укрепленности |
|  |  |  | 2019 год | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 2020 год | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 2021 год | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 2022 год | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| 1.1.5 | Проверка эффективности мер защиты объектов коммунальной инфраструктуры | Администрация Рощинского сельсовета Сердобского района Пензенской области | Итого, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Обследование 100% объектов коммунальной инфраструктуры с целью проверки эффективности мер защиты |
|  |  |  | 2019 год | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 2020 год | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 2021 год | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 2022 год | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| 1.1.6 | Освещение в информационном бюллетене «Рощинские вести» информационных материалов для пропаганды и распространения идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим культурам | Администрация Рощинского сельсовета Сердобского района Пензенской области | Итого, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Число информационных материалов для пропаганды и распространения на территории Рощинского сельсовета Сердобского района Пензенской области идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим культурам, опубликованных через информационный бюллетень «Рощинские вести», размещенных на сайте Администрации Рощинского сельсовета Сердобского района Пензенской области, - 4 (1 раз в квартал). |
|  |  |  | 2019 год | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 2020 год | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 2021 год | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 2022 год | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Цель: Снижение количества пожаров на территории Рощинского сельсовета Сердобского района Пензенской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан Рощинского сельсовета от пожаров. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности на территории Рощинского сельсовета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Приобретение противопожарного оборудования, снаряжения, спецодежды, содержание инструктора по противопожарной профилактике; Администрация Рощинского сельсовета Сердобского района Пензенской области; Итого, в т.ч.; 1001,966; 0; 0; 1001,966; 0; Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан Рощинского сельсовета от пожаров; вовлечение в работу по профилактике и тушению пожаров не менее 10 человек представляющих органы местного самоуправления. 2019 год; 175,733; 175,733. 2020 год; 188,680; 188,680. 2021 год; 212,268; 212,268. 2022 год; 212,391; 212,391. 2023 год; 212,894; 212,894. |
| 1.3 | Основное мероприятие «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Поддержание пожарной безопасности территории Рощинского сельсовета Сердобского района Пензенской области | Администрация Рощинского сельсовета Сердобского района Пензенской области | Итого, в т.ч. | 59,107 | 0 | 0 |  | 59,107 | 0 | Опахивание границ сел, расположенных на территории Рощинского сельсовета |
|  |  |  | 2019 год | 18,250 |  |  |  | 18,250 |  |  |
|  |  |  | 2020 год | 20,857 |  |  |  | 20,857 |  |  |
|  |  |  | 2021 год | 10,000 |  |  |  | 10,000 |  |  |
|  |  |  | 2022 год | 10,000 |  |  |  | 10,000 |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 1 |  |  | 1083,951 | 0 | 0 |  | 1083,951 | 0 |  |
| 2 | Подпрограмма № 2 «Развитие сети автомобильных дорог на территории Рощинского сельсовета Сердобского района Пензенской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, Исполнение полномочий по учёту объектов муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дороги, увеличение доли зарегистрированных дорог общего пользования на территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие "Мероприятия дорожного хозяйства на автомобильных дорогах общего пользования местного значения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2.1.1 | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения искусственных сооружений на них. | Администрация Рощинского сельсовета Сердобского района Пензенской области |  |  |  | Итого, в т.ч. | 4576,455 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4576,455 |  |  |  |  | 0 | Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дороги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 год | 404,149 |  |  |  |  |  |  | 404,149 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 год | 901,375 |  |  |  |  |  |  | 901,375 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 год | 1583,932 |  |  |  |  |  |  | 1583,932 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 год | 816,000 |  |  |  |  |  |  | 816,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 год | 871,000 |  |  |  |  |  |  | 871,000 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения искусственных сооружений на них, и тротуаров. | Администрация Рощинского сельсовета Сердобского района Пензенской области |  |  |  | Итого, в т.ч. | 778,000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 778,000 |  |  |  |  | 0 | Увеличение протяженности внутрипоселковых дорог с твердым покрытием до 100% |
|  |  |  |  |  |  | 2019 год | 449,000 |  |  |  |  |  |  | 449,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 год | 329,000 |  |  |  |  |  |  | 329,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 год | 0,000 |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 год | 0,000 |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 год | 0,000 |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Мероприятия по постановке на кадастровый учет и оформление в собственность автомобильных дорог общего пользования местного значения дорог общего пользования местного значения |  | Администрация Рощинского сельсовета Сердобского района Пензенской области |  | Итого, в т.ч. |  | 0,000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0,000 |  | 0 |  |  | Увеличение доли зарегистрированных дорог общего пользования на территории поселения |
|  |  |  |  |  | 2019 год |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 год |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 год |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 год |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 год |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Разработка проектов организации дорожного движения |  | Администрация Рощинского сельсовета Сердобского района Пензенской области |  | Итого, в т.ч. |  | 54,000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 54,000 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 год |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 год |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 год |  | 54,000 |  |  |  |  |  |  |  | 54,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 год |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 год |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 2 |  |  |  |  |  | 5408,455 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 5408,455 |  | 0 |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма № 3 « Мероприятия по землеустройству и землепользованию на территории Рощинского сельсовета Сердобского района Пензенской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: Совершенствование и развитие системы землеустройства и землепользования в Рощинском сельсовете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Регистрация бесхозяйных объектов и земельных участков. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие "Исполнение функций в сфере земельных отношений" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Межевание земельных участков и постановка на государственный кадастровый учет | Администрация Рощинского сельсовета Сердобского района Пензенской области |  | Итого, в т.ч. |  |  | 0,000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0,000 | 0 |  |  | Пополнение доходной части бюджета Рощинского сельсовета Сердобского района Пензенской области посредством увеличения налоговых платежей за счет переоформления земельных участков согласно земельного законодательства. |
|  |  |  |  | 2019 год |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 год |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 год |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 год |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 год |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Оформление зон территориального планирования, постановка их на кадастровый учёт; проведение инженерно – изыскательских работ; топосъёмки на участках под индивидуальное жилищное строительство | Администрация Рощинского сельсовета Сердобского района Пензенской области |  | Итого, в т.ч. |  |  | 450,000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 450,000 | 0 |  |  | Подготовка кварталов под индивидуальное жилищное строительство, подведение коммуникаций к ним. |
|  |  |  |  | 2019 год |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 год |  |  | 200,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 год |  |  | 250,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 250,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 год |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 год |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 3 |  |  |  |  |  | 450,000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 450,000 | 0 |  |  |  |
| 4 | Подпрограмма № 4 «Мероприятия в области жилищно–коммунального хозяйства и благоустройство территории Рощинского сельсовета Сердобского района Пензенской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Рощинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, Обеспечения населения коммунальными услугами нормативного качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Техническое обслуживание газового оборудования, сетей уличного освещения | Администрация Рощинского сельсовета Сердобского района Пензенской области |  | Итого, в т.ч. |  |  | 59,824 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 59,824 | 0 |  |  | Развитие коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | 2019 год |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 год |  |  | 59,824 |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,824 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 год |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 год |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 год |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Приобретение резервных насосов, двигателей внутреннего сгорания на артезианские скважины. Изготовление сметы, индекса на ремонт артезианских скважин. Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта. Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг. | Администрация Рощинского сельсовета Сердобского района Пензенской области |  | Итого, в т.ч. |  |  | 660,326 | 0 |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 660,326 | 0 |  |  | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышение качества и надёжности коммунальных услуг. |
|  |  |  |  | 2019 год |  |  | 188,107 |  |  |  |  |  |  |  |  | 188,107 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 год |  |  | 453,887 |  |  |  |  |  |  |  |  | 453,887 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 год |  |  | 18,332 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,332 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 год |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 год |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |
| 4.1.3 | Содержание сети уличного освещения | Администрация Рощинского сельсовета Сердобского района Пензенской области |  | Итого, в т.ч. |  |  | 874,823 | 0 |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 874,823 | 0 |  |  | Обеспечение уличным освещением до 100% территории поселения |
|  |  |  |  | 2019 год |  |  | 261,200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 261,200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 год |  |  | 320,375 |  |  |  |  |  |  |  |  | 320,375 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 год |  |  | 119,752 |  |  |  |  |  |  |  |  | 119,752 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 год |  |  | 114,142 |  |  |  |  |  |  |  |  | 114,142 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 год |  |  | 59,354 |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,354 |  |  |  |  |
| 4.1.4 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения | Администрация Рощинского сельсовета Сердобского района Пензенской области |  | Итого, в т.ч. |  |  | 916,594 |  |  |  | 641,616 |  |  |  |  | 274,978 |  |  |  | Увеличение срока службы инженерных сетей посредством применения современных материалов |
|  |  |  |  | 2019 год |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 год |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 год |  |  | 916,594 |  |  |  | 641,616 |  |  |  |  | 274,978 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 год |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 год |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |
| 4.1.5 | Закупка коммунальной техники | Администрация Рощинского сельсовета Сердобского района Пензенской области |  | Итого, в т.ч. |  |  | 2250,000 |  |  |  | 2250,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышение качества и надёжности коммунальных услуг. |
|  |  |  |  | 2019 год |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 год |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 год |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 год |  |  | 2250,000 |  |  |  | 2250,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 год |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |
|  | Цель. Создание комфортных условий проживания и отдыха населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача. Благоустройство территории Рощинского сельсовета, территории кладбища, территории площадки ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.5 | Организация решения вопросов благоустройства поселения | Администрация Рощинского сельсовета Сердобского района Пензенской области |  | Итого, в т.ч. |  |  | 42,931 | 0 |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 42,931 | 0 |  |  | Благоустройство территории Рощинского сельсовета, территории кладбища, территории площадки ТБО |
|  |  |  |  | 2019 год |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 год |  |  | 42,931 |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,931 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 год |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 год |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 год |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |
| 4.1.6 | "Мероприятие по грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности" - создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок; - сохранения и восстановления природных ландшафтов, историко-культурных памятников | Администрация Рощинского сельсовета Сердобского района Пензенской области |  | Итого, в т.ч. |  |  | 0,000 | 0 |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 | 0 |  |  | Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку. 1. Детская игровая площадка 2.Спортивная площадка |
|  |  |  |  | 2019 год |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 год |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 год |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 год |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 год |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 4 |  |  |  |  |  | 4804,498 | 0 |  | 2891,616 |  |  |  |  |  | 1912,882 | 0 |  |  |  |
| 5 | Подпрограмма № 5 «Развитие культуры на территории Рощинского сельсовета Сердобского района Пензенской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель. - Реализация стратегической роли культуры как духовно- нравственного основания развития личности и общества через сохранение, эффективное использование и пополнение культурного потенциала Рощинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: равный доступ населения к культурным ценностям и участие в культурной жизни поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие "Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Развитие системы управления в сфере культуры, включая повышение заработной платы работникам культуры. | Администрация Рощинского сельсовета Сердобского района Пензенской области |  | Итого, в т.ч. |  |  | 4306,901 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4306,901 |  |  |  | Увеличение количества посещений учреждений культура, культурно-массовых мероприятий создание доступных условий для участия всего населения в культурной жизни, а также привлечения детей, молодежи, лиц с ограниченными возможностями и ветеранов в активную культурную деятельность |
|  |  |  |  | 2019 год |  |  | 777,303 |  |  |  |  |  |  |  |  | 777,303 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 год |  |  | 855,773 |  |  |  |  |  |  |  |  | 855,773 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 год |  |  | 843,696 |  |  |  |  |  |  |  |  | 843,696 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 год |  |  | 888,412 |  |  |  |  |  |  |  |  | 888,412 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 год |  |  | 941,717 |  |  |  |  |  |  |  |  | 941,717 |  |  |  |  |
| 5.1.2 | Создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепления материально-технической базы отрасли, развитие самодеятельного художественного творчества | Администрация Рощинского сельсовета Сердобского района Пензенской области |  | Итого, в т.ч. |  |  | 3081,009 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3081,009 |  |  |  | Увеличение количества клубных формирований |
|  |  |  |  | 2019 год |  |  | 815,429 |  |  |  |  |  |  |  |  | 815,429 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 год |  |  | 900,174 |  |  |  |  |  |  |  |  | 900,174 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 год |  |  | 514,096 |  |  |  |  |  |  |  |  | 514,096 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 год |  |  | 407,632 |  |  |  |  |  |  |  |  | 407,632 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 год |  |  | 443,678 |  |  |  |  |  |  |  |  | 443,678 |  |  |  |  |
|  | Задача : Исполнение обязательств поселения по оказанию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленных федеральным и областным законодательством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3 | Ежемесячная денежная компенсация на возмещение расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | Администрация Рощинского сельсовета Сердобского района Пензенской области |  | Итого, в т.ч. |  |  | 0,000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0,000 | 0 |  |  | Повышение качества жизни отдельных категорий населения |
|  |  |  |  | 2019 год |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 год |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 год |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 5 |  |  |  |  |  | 7387,910 | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 7387,910 | 0,000 |  |  |  |
| 6 | Подпрограмма № 6 «Пенсионное обеспечение за выслугу лет муниципальным служащим Рощинского сельсовета Сердобского района Пензенской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: Повышение качества жизни отдельных категорий населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Исполнение обязательств поселения по оказанию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленных федеральным и областным законодательством. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Основное мероприятие "Пенсионное обеспечение за выслугу лет муниципальных служащих Рощинского сельсовета, вышедших на пенсию по старости" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Исполнение обязательств поселения по оказанию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленных федеральным и областным законодательством | Администрация Рощинского сельсовета Сердобского района Пензенской области |  | Итого, в т.ч. |  |  | 251,671 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 251,671 | 0 |  |  | Дополнительное пенсионное обеспечение пенсионеров, лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы |
|  |  |  |  | 2019 год |  |  | 25,263 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,263 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 год |  |  | 47,676 |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,676 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 год |  |  | 58,401 |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,401 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 год |  |  | 58,986 |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,986 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 год |  |  | 61,345 |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,345 |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 6 |  |  |  |  |  | 143,568 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 143,568 |  |  |  |  |
| 7 | Подпрограмма № 7 «Исполнение бюджета и обслуживание муниципального долга Рощинского сельсовета Сердобского района Пензенской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: Полное и своевременное исполнение расходных обязательств бюджета Рощинского сельсовета. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Организация исполнения бюджета Рощинского сельсовета, обеспечение сбалансированности бюджета, соблюдение установленного законодательством ограничения предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Основное мероприятие: «Передача осуществления полномочий по организации исполнения бюджета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по организации исполнения бюджета | Администрация Рощинского сельсовета Сердобского района Пензенской области |  | Итого, в т.ч. |  |  | 7,437 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 7,437 | 0 |  |  | 1.Перечисление межбюджетных трансфертов на исполнение полномочий из бюджета сельсовета-100% 2. Исполнение бюджета сельсовета по расходам с учетом предоставленных платежных документов -98% |
|  |  |  |  | 2019 год |  |  | 1,540 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,540 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 год |  |  | 1,514 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,514 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 год |  |  | 1,461 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,461 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 год |  |  | 1,461 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,461 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 год |  |  | 1,461 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,461 |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие: «Соблюдение установленного законодательством ограничения предельного объема расходов на обслуживание долга.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Перечисление межбюджетных трансфертов на исполнение полномочий из бюджета сельсовета | Администрация Рощинского сельсовета Сердобского района Пензенской области |  | Итого, в т.ч. |  |  | 0,00 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0 |  |  | Создание условий для своевременного и качественного исполнения бюджета Рощинского сельсовета |
|  |  |  |  | 2019 год |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 год |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 год |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 7 |  |  |  |  |  | 6,082 |  | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  | 6,082 | 0 |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ |  |  | Итого, в т.ч. |  |  | 19393,923 |  | 0 | 2891,616 |  |  |  |  |  | 16502,307 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 год |  |  | 3119,974 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 3119,974 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 год |  |  | 4331,944 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 4331,944 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 год |  |  | 4585,532 |  |  | 641,616 |  |  |  |  |  | 3943,916 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 год |  |  | 4762,024 |  |  | 2250,0 |  |  |  |  |  | 2512,024 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 год |  |  | 2594,449 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 2594,449 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  |  | 19393,923 |  | 0 | 2891,616 |  |  |  |  |  | 16502,307 | 0 |  |  |  |